[image: image1.png]



                                 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
                                           เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน  จำนวน  8  สาย

    ***************************

                         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน   จำนวน  8  สาย   ใช้งบประมาณเป็นเงินงบกลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  469,000.- บาท   (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)     มีรายละเอียดดังต่อไปนี้           
1.โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายห้อย-บ้านนายโชติ   หมู่ที่ 4  ถนนเดิมกว้าง 3.00 เมตร  
ระยะทาง 200 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 52  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับเรียบตลอดสาย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย   กำหนดแล้วเสร็จ 15 วัน งบประมาณ 22,000 บาท   โดยมีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  8,800.-  บาท  


2. โครงการซ่อมแซมถนนสายแยกดอนทือ-บ้านนางฉลอง เอียดราช  หมู่ที่ 4  ถนนเดิมกว้าง 3  เมตร ระยะทาง 600 เมตร โดยใช้หินคลุก 156  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย  กำหนดแล้วเสร็จ 15 วัน งบประมาณ  65,000 บาท  โดยมีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  26,000.-  บาท  
3.โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางนิคม เยี่ยมศิริ-บ้านนางบุญมี  หงส์เกิด,แยกไปบ้านนางละออง หมู่ที่  11  ถนนเดิมกว้าง 3.00  เมตร   ระยะทาง 700  เมตร ใช้หินคลุก จำนวน 182ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับเรียบตลอดสายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  กำหนดแล้วเสร็จ 15 วัน งบประมาณ  76,000 บาท 

โดยมีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  30,400.-  บาท 
                          4.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต – คลองราชดำริ  หมู่ที่  13  ถนนเดิมกว้าง  4.00 เมตร  ระยะทาง 3,000 เมตร ใช้หินคลุก จำนวน 182  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  กำหนดแล้วเสร็จ 15 วัน งบประมาณ  85,000 บาท  โดยมีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  34,000.-  บาท 
5.โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางเฟื่อง เกตุแก้ว หมู่ที่ 11 ถนนเดิมกว้าง 3.50  เมตร 
ระยะทาง 350 เมตร ใช้วัสดุหินคลุก 90  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  กำหนดแล้วเสร็จ 15 วัน งบประมาณ  38,000 บาท   โดยมีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  15,200.-  บาท 

                          6.  โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายทรัพย์ –บ้านนายมณี   นาคปราศ  หมู่ที่ 11  ถนนเดิมกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 650 เมตร ใช้วัสดุหินคลุก 205  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   จำนวน 1 ป้าย  กำหนดแล้วเสร็จ 15 วัน งบประมาณ  85,000 บาท  โดยมีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  34,000.-  บาท 

            7.   โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางลับ จันทร์หนุน – บ้านนายไพเราะ บุญมี   แยกไปบ้านนายต้อง หมู่ที่ 11 ถนนเดิมกว้าง 3.00  เมตร  ระยะทาง 750 เมตร ใช้หินคลุก จำนวน 182  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  กำหนดแล้วเสร็จ 15 วัน งบประมาณ  76,000 บาท 
โดยมีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  30,400.-  บาท 


8.  โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางบุญมี – บ้านนางชะอ้อน  หมู่ที่ 11 ถนนเดิมกว้าง 3.50  เมตร  ระยะทาง 200 เมตร ใช้หินคลุก จำนวน 52  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  กำหนดแล้วเสร็จ 15 วัน งบประมาณ  22,000 บาท  โดยมีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  8,800.-  บาท 
                              ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้นผู้เสนอราคาจะต้อง
รับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้อง ค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้


กำหนดให้ผู้เสนอราคายื่นซองสอบราคา แต่ละโครงการ  และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะพิจารณาผลเป็นรายโครงการ



ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้
1. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบ
ราคาดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  10   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ระหว่างเวลา 10.00 น.ถึง

15.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตามวัน เวลาเดียวกัน     (ผู้ที่ไม่มาดูสถานที่ ตามที่กำหนดถือว่ารู้สถานที่ดีอยู่แล้ว จะมาเรียกร้องสิทธิกับองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงภายหลังมิได้) 


กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  18   เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเฉลิมพระเกียรติ) ดังนี้
โครงการที่   1,2    กำหนดยื่นซองสอบราคา   ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 09.30 น. 

โครงการที่   3,5,6,7,8    กำหนดยื่นซองสอบราคา   ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 10.30 น.

โครงการ   4       กำหนดยื่นซองสอบราคา     ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น.
กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน  ตั้งแต่เวลา  11.10 น.  เป็นต้นไป   โดยเปิดซองเรียงตามโครงการที่ยื่นซองสอบราคา
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในโครงการละ   500.-   บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน)   ได้ที่               

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ระหว่างวันที่  3  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ถึงวันที่  17  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2552   ตั้งแต่เวลา  08.30 – 15.30  น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 -7536 -2571  และหมายเลข 0 -7536 -2177  ในวันและเวลาราชการ หรือ www.abtsuanluang.go.th  


ผู้ที่ไม่ซื้อเอกสารสอบราคาไม่มีสิทธิยื่นซองสอบราคา 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน



  
     ประกาศ  ณ  วันที่  2   เดือน  กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2552

                                                                                  (นายองอาจ  หนูทองแก้ว)





      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
